- Бизнес-проблема

- В процессе реализации ландшафтных проектов возникает критический разрыв между проектными решениями и их фактическим исполнением из-за отсутствия у бригад четкого понимания порядка работ, что провоцирует срывы графиков и перерасход бюджета. Система помогает организовать прозрачное планирование задач на каждый день и распределять рабочую силу по объектам с учетом конкретных объемов работ, устраняя простои техники и срывы сроков.

Цель системы

Обеспечить строгое соблюдение графиков и бюджетов ландшафтных проектов за счет синхронизации проектного плана с ежедневными задачами исполнителей и точного распределения персонала на каждом объекте.

Стейкхолдеры

Менеджер проекта (Оператор)

как менеджер, я хочу составлять детальный график работ на объекте, чтобы каждый этап выполнялся в нужной последовательности;

как менеджер, я хочу распределять рабочих по объектам, чтобы избежать простоев и перегрузок персонала;

как менеджер, я хочу видеть сравнение плановых и фактических объемов работ, чтобы вовремя корректировать бюджет;

как менеджер, я хочу загружать чертежи и спецификации в систему, чтобы у бригады всегда была актуальная документация;

как менеджер, я хочу формировать отчеты для руководства, чтобы подтверждать эффективность работы команды;

как менеджер, я хочу видеть общую потребность в материалах по всем объектам, чтобы закупать их оптовыми партиями;

как менеджер, я хочу отслеживать сроки доставки растений и инертных материалов, чтобы информировать прорабов.

Прораб / Бригадир (Пользователь)

как прораб, я хочу видеть список задач на день для своей бригады, чтобы четко понимать, что именно нужно сделать сегодня;

как прораб, я хочу отмечать выполненные объемы работ прямо на объекте, чтобы менеджер видел прогресс в реальном времени;

как прораб, я хочу прикреплять фотоотчеты к задачам, чтобы фиксировать качество исполнения и скрытые работы;

как прораб, я хочу видеть список рабочих, назначенных на мой объект, чтобы контролировать их выход на смену.

Директор ландшафтной компании (Принципал)

как директор, я хочу видеть общую маржинальность всех текущих проектов, чтобы оценивать финансовое состояние бизнеса;

как директор, я хочу отслеживать загрузку всей спецтехники, чтобы оптимизировать затраты на её аренду или содержание;

как директор, я хочу видеть просрочки и перерасходы по всем объектам, чтобы оперативно принимать управленческие решения;

как директор, я хочу контролировать выплаты на основе реально выполненных объемов, чтобы исключить необоснованные расходы;

как директор, я хочу анализировать продуктивность разных бригад, чтобы выявлять лучшие практики и слабые места.

Заказчик (Пользователь)

как заказчик, я хочу видеть актуальный статус работ на моем участке, чтобы быть спокойным за результат и сроки;

как заказчик, я хочу получать и согласовывать акты выполненных работ в электронном виде, чтобы ускорить процессы;

как заказчик, я хочу иметь доступ к фотоархиву скрытых работ, чтобы быть уверенным в соблюдении технологии (дренаж, полив);

как заказчик, я хочу иметь единую историю всех изменений в проекте, чтобы избежать споров при финальной приемке.

- Границы системы

В систему входит:

регистрация и распределение прав доступа для сотрудников компании и внешних клиентов;

ведение базы объектов с указанием плановых сроков и выделенного бюджета;

формирование ежедневных графиков работ и назначение исполнителей на конкретные задачи;

распределение собственной и арендованной спецтехники между участками;

фиксация фактически выполненных объемов работ через мобильный интерфейс прораба;

загрузка проектной документации и чертежей для доступа к ним непосредственно на объекте;

создание фотоархива реализованных этапов проекта и скрытых инженерных работ;

учет движения материалов от момента подачи заявки до подтверждения приемки на месте;

автоматическое сопоставление реальных затрат ресурсов с показателями исходной сметы;

расчет прогнозируемых сроков окончания проекта при сохранении текущего темпа работ;

визуализация статуса проекта в личном кабинете для информирования заказчика;

электронное согласование промежуточных актов выполненных работ;

рассылка оперативных уведомлений о сбоях в поставках или отклонениях от графика, об отмене выхода на смену.

Внешняя среда:

создание ландшафтных дизайнов и архитектурных чертежей в специализированных графических редакторах;

полноценный бухгалтерский и налоговый учет деятельности организации;

проведение банковских платежей и официальных финансовых транзакций;

юридическое сопровождение сделок и подписание бумажных версий договоров;

подбор и проверка благонадежности персонала при найме;

предоставление картографических данных и геодезических подложек сторонними сервисами;

коммуникация с поставщиками по вопросам ценообразования и условий сотрудничества.

- Необходимые данные

| Данные | Источник |
| --- | --- |
| Данные пользователя (ФИО, роль в системе, номер телефона, пароль в защищенном виде) | Вводит пользователь или администратор при регистрации |
| Параметры объекта (название, адрес, контакты заказчика, плановые даты начала и завершения) | Вносит менеджер проекта при создании карточки объекта |
| Сметные показатели (перечень работ, плановые объемы в кв.м/шт, стоимость материалов и работ) | Загружаются менеджером из файлов Excel или вводятся вручную на основе проекта |
| Проектная документация (файлы чертежей, схемы посадок растений, планы инженерных коммуникаций) | Загружает дизайнер или менеджер проекта в форматах PDF или JPG |
| Оперативные отчеты (фактически выполненные объемы работ за день, отметки о выходе бригад) | Вводит прораб через мобильный интерфейс непосредственно на объекте |
| Фотофиксация (снимки текущего состояния работ, фотографии скрытых узлов и конструкций) | Загружает прораб с камеры мобильного устройства в привязке к задаче |
| Данные о логистике (наименование доставляемых ресурсов, дата и время прибытия, номер машины) | Вводит менеджер и подтверждает прораб при приемке |
| Результаты анализа (величина отклонения факта от плана, прогноз задержки, перерасход бюджета) | Формируются системой автоматически на основе сравнения сметы и отчетов прораба |

Основные риски

Критическая зависимость бизнес-процессов от работоспособности облачного сервера при отсутствии локальных копий актуальной документации

Последствие: при техническом сбое на стороне провайдера компания полностью теряет доступ к чертежам, планам работ и контактам на всех объектах одновременно, что приводит к полной остановке деятельности на неопределенный срок.

Ввод сотрудниками недостоверных данных о выполненных объемах работ для сокрытия брака или завышения выплат

Последствие: искусственный перерасход бюджета, финансовые потери компании и возникновение конфликтных ситуаций с заказчиком на этапе финальной приемки объекта.

Отсутствие стабильного интернет-соединения на удаленных загородных участках в процессе реализации проекта

Последствие: задержка в передаче оперативных отчетов и заявок на материалы, что вызывает простои техники и срывы графиков поставок из-за отсутствия связи со снабжением.

Утечка конфиденциальных данных о частных владениях заказчиков и проектных схемах инженерных сетей

Последствие: критический ущерб репутации ландшафтной компании, расторжение текущих контрактов и риск судебных исков со стороны клиентов.

Этнические и правовые ограничения

Конфиденциальность личной информации

Все персональные данные заказчиков, включая адреса объектов, номера телефонов и финансовые условия договоров, должны быть защищены от несанкционированного доступа. Доступ к этой информации предоставляется только сотрудникам, чьи должностные обязанности напрямую связаны с выполнением работ по конкретному объекту.

Приоритет экспертного мнения над алгоритмами

Система не должна автоматически принимать решения, которые могут привести к гибели живых организмов или порче имущества.

Прозрачность мониторинга персонала

Сбор данных о местонахождении сотрудников и времени их работы должен осуществляться исключительно в производственных целях. Компания обязана проинформировать персонал о методах цифрового контроля, чтобы избежать нарушений этики трудовых отношений и психологического давления на коллектив.

Предотвращение вреда окружающей среде

Функции планирования работ должны учитывать экологические ограничения, такие как запрет на шумные работы в определенные часы или недопустимость слива технических отходов в дренажные системы. Ошибочные настройки системы не должны провоцировать нарушение санитарных и экологических норм на благоустраиваемой территории.

Первичные требования

| Требование | Критерий |
| --- | --- |
| Автоматический пересчет графика | Система должна пересчитывать прогнозную дату завершения этапа работ в течение 3 секунд после внесения фактических объемов. При вводе 50% выполнения задачи сроком 10 дней прогноз остатка должен мгновенно составить 5 дней. |
| Контроль бюджетных отклонений | Система должна автоматически выделять красным цветом позиции сметы, в которых фактический перерасход превышает плановое значение более чем на 5%. |
| Работа в автономном режиме | Система должна позволять прорабу вносить данные об объемах и загружать до 10 фотографий без доступа к интернету с последующей синхронизацией всех данных в течение 60 секунд после восстановления соединения. |
| Разграничение прав доступа | Система должна полностью скрывать любые денежные показатели (закупочные цены, суммы выплат, маржинальность) в интерфейсе для пользователей с ролью «Прораб». |
| Скорость доступа к чертежам | Система должна обеспечивать открытие проектного PDF-файла размером 20 МБ на мобильном устройстве не более чем за 5 секунд при скорости интернет-соединения от 5 Мбит/с. |
| Логистические уведомления | Система должна отправлять push-уведомление прорабу о статусе поставки материалов ровно за 2 часа до расчетного времени прибытия машины на объект. |
| Формирование отчетности | Система должна генерировать сводный PDF-отчет для заказчика с актуальным статусом и фотофиксацией за время, не превышающее 10 секунд с момента запроса. |