- Анализ полноты и непротиворечивости требований

Проверки выполнены после формирования реестра (49 требований: 28 FR, 16 NFR, 5 CON). Полнота по стейкхолдерам: для 18 групп потребностей и опасений найдено не менее одного требования, пробелы первичных требований устранены. Полнота по сценариям: проверено 38 шагов основных потоков 5 сценариев, шагов без требований нет. Однозначность: оценочные термины заменены измеримыми критериями (проверены 20 формулировок). Противоречия: выявлено и разрешено 11 пар требований.

В.1 Полнота по стейкхолдерам

Таблица В.1 – Полнота требований по стейкхолдерам

| Стейкхолдер | Ключевая потребность или опасение | Требования | Пробел первичных требований и его устранение |
| --- | --- | --- | --- |
| StH-01 | Составлять детальный график работ по объекту и назначать исполнителей на ежедневные задачи | FR-03, FR-04, FR-05, FR-06 | Первичные требования не охватывали объект, смету и график — добавлены FR-03 – FR-06; последовательность этапов задана в FR-05. |
| StH-01 | Распределять рабочих и спецтехнику, избегать простоев и перегрузок | FR-08, FR-09 | Перегрузка и простои не имели требований — добавлены FR-08, FR-09; норма загрузки уточняется (У-2). |
| StH-01 | Сравнивать плановые и фактические объёмы, вовремя корректировать бюджет и прогноз | FR-19, FR-20, FR-07, NFR-01, NFR-12 | Первичные требования задавали порог 5 % и время пересчёта 3 с, но не сопоставление по позициям сметы и объяснимость прогноза — добавлены FR-19, NFR-12. |
| StH-01 | Загружать чертежи и спецификации, чтобы у бригады была актуальная документация | FR-16, NFR-02, NFR-13 | Формат и размер файлов не были заданы, доступ без связи не оформлен — добавлены FR-16 (PDF, JPG до 20 МБ) и NFR-13. |
| StH-01 | Формировать отчёты для руководства | FR-21, NFR-02 | Форматы отчётов не были определены — добавлен FR-21 (PDF, XLSX); время формирования задано в NFR-02. |
| StH-01 | Видеть общую потребность в материалах, отслеживать сроки доставки и информировать прорабов | FR-10, FR-11, FR-26, NFR-16 | Цикл «заявка — приёмка» и момент уведомления были заданы только для push — добавлены FR-10, FR-11, FR-26; срок «за 2 ч до прибытия» — в NFR-16. |
| StH-02 | Видеть список задач на день и список рабочих объекта в мобильном интерфейсе | FR-12, FR-06, NFR-15 | Требования к мобильному интерфейсу и браузерам отсутствовали — добавлены FR-12, NFR-15. |
| StH-02 | Отмечать объёмы, выход бригад и прикреплять фотоотчёты прямо на объекте | FR-13, FR-15, FR-14, NFR-04, NFR-14 | «Прогресс в реальном времени» не имел критерия — задан пересчёт не более 3 с (NFR-01); ввод не более 1 мин (NFR-14). |
| StH-03 | Видеть маржинальность, загрузку спецтехники и продуктивность бригад | FR-22, FR-09, FR-19 | Показатели не имели формул и состава — добавлен FR-22; формулы (4), (5) заданы в разделе 4.3.1 ТЗ. |
| StH-03 | Видеть просрочки и перерасходы, контролировать выплаты по фактическим объёмам | FR-20, FR-07, FR-23, FR-26 | Контроль выплат не был оформлен требованием — добавлен FR-23; просрочки выявляются по прогнозу FR-07 и уведомлениям FR-26. |
| StH-04 | Видеть статус работ на своём участке и иметь доступ к фотоархиву скрытых работ | FR-24, FR-17, CON-03, NFR-15 | Ограничение доступа только к своему объекту не было зафиксировано — добавлены FR-24, CON-03; состав фотоархива — FR-17. |
| StH-04 | Получать и согласовывать акты, иметь единую историю изменений проекта | FR-18, FR-25, NFR-09 | Электронное согласование и неизменность истории не были оформлены — добавлены FR-18, FR-25, NFR-09. |
| StH-01 – StH-04 | Риск: зависимость от сервера при отсутствии локальных копий документации | NFR-05, NFR-06, NFR-13, FR-16 | Сохранность данных и резервное копирование отсутствовали — добавлены NFR-05, NFR-06; локальный доступ к чертежам — NFR-13. |
| StH-02, StH-03 | Риск: ввод недостоверных объёмов для сокрытия брака или завышения выплат | FR-25, NFR-09, FR-15, FR-17, FR-23 | Защита от недостоверных данных не имела требований — добавлены FR-25, NFR-09 (автор, время, неизменяемость); фотофиксация — FR-15, FR-17. |
| StH-02 | Риск: отсутствие стабильного интернета на удалённых участках | FR-14, NFR-04, NFR-13, NFR-07 | Автономный режим задан только в первичных требованиях — добавлены FR-14, NFR-04, NFR-13; повтор доставки уведомлений — NFR-07. |
| StH-01 – StH-04 | Риск: утечка данных о частных владениях заказчиков и схемах инженерных сетей | FR-02, CON-03, NFR-08, NFR-10, NFR-11, CON-05 | Меры защиты отсутствовали — добавлены CON-03, NFR-08, NFR-11, CON-05; скрытие денежных показателей — NFR-10. |
| StH-01 – StH-04 | Этические и правовые ограничения: решение за специалистом, прозрачность мониторинга, экологические нормы | CON-01, NFR-12, CON-02, FR-27 | Ограничения не были оформлены требованиями — добавлены CON-01, CON-02, NFR-12, FR-27. |
| StH-03 | Связь с бухгалтерией, банками и картографическими сервисами (внешняя среда) | FR-28, CON-04 | Зафиксировано как Won't Have (данная итерация); противоречия с границами системы нет (п. 10 таблицы В.4). |

В.2 Полнота по сценариям использования

Каждый шаг основного потока сценариев UC-01–UC-05 (приложение А, таблицы А.3–А.7) сопоставлен с функциональными требованиями (таблица В.2). Требование FR-28, не привязанное к шагам сценариев, отнесено к Won't Have.

Таблица В.2 – Сопоставление шагов сценариев и функциональных требований

| Сценарий | Шаги основного потока → функциональные требования | Итог |
| --- | --- | --- |
| UC-01 | 1 → FR-01, FR-02; 2 → FR-03; 3 → FR-04; 4 → FR-05; 5 → FR-06; 6 → FR-08; 7 → FR-09; 8 → FR-27; 9 → FR-25 | все 9 шагов обеспечены |
| UC-02 | 1 → FR-01, FR-02; 2 → FR-12; 3 → FR-16; 4 → FR-13, FR-07; 5 → FR-13; 6 → FR-15; 7 → FR-14; 8 → FR-14 | все 8 шагов обеспечены |
| UC-03 | 1 → FR-10; 2 → FR-10; 3 → FR-11; 4 → FR-11, FR-26; 5 → FR-26; 6 → FR-10; 7 → FR-25 | все 7 шагов обеспечены |
| UC-04 | 1 → FR-01, FR-02; 2 → FR-19; 3 → FR-20; 4 → FR-07; 5 → FR-22; 6 → FR-23; 7 → FR-21; 8 → FR-26 | все 8 шагов обеспечены |
| UC-05 | 1 → FR-01, FR-24; 2 → FR-24, FR-02; 3 → FR-17; 4 → FR-18; 5 → FR-25; 6 → FR-21 | все 6 шагов обеспечены |

В.3 Проверка на однозначность

Таблица В.3 – Замена оценочных терминов измеримыми критериями

| Оценочный термин | Измеримый критерий | Требование |
| --- | --- | --- |
| «в реальном времени» (прогресс на объекте), «мгновенно» | Пересчёт прогнозной даты не более 3 с после внесения факта; при D = 10 и P = 50 % остаток прогноза равен 5 дням | NFR-01, FR-07 |
| «оперативные уведомления» | Уведомление прораба о поставке за 2 ч до расчётного времени прибытия; при сбое канала не менее 3 повторов с интервалом 60 с | FR-11, FR-26, NFR-16, NFR-07 |
| «существенный перерасход» | Фактический перерасход более 5 % планового значения; позиция выделяется красным (4,9 % — нет, 5,1 % — да) | FR-20 |
| «актуальная документация» | Последняя загруженная версия файла; ранее загруженные чертежи доступны при отсутствии связи | FR-16, NFR-13 |
| «быстрое открытие чертежей» | Открытие PDF-файла 20 МБ не более 5 с при скорости соединения от 5 Мбит/с (см. п. 2 таблицы В.4) | NFR-02 |
| «быстрый отклик интерфейса» | Не более 3 с в 95 % запросов | NFR-02 |
| «быстрое формирование отчёта» | Сводный PDF-отчёт (в том числе для заказчика) не более 10 с; прочие отчёты не более 30 с (см. п. 1 таблицы В.4) | NFR-02, FR-21 |
| «работа без интернета» | Ввод объёмов, отметок выхода и до 10 фото без связи; синхронизация не более 60 с после восстановления | FR-14, NFR-04 |
| «простой ввод данных на объекте» | Внесение объёма и фотографий по задаче не более 1 мин без обучения | NFR-14 |
| «полностью скрыть денежные показатели» | Закупочные цены, суммы выплат и маржинальность отсутствуют во всех формах роли «Прораб» (перечень уточняется, У-1) | NFR-10, FR-02 |
| «защита от несанкционированного доступа» | Доступ к данным заказчика только сотрудникам, назначенным на объект; заказчику — только к данным его объекта | CON-03, FR-02 |
| «достоверные данные», «история изменений» | Каждая запись с автором и временем; редактирование и удаление через интерфейс и API невозможны | FR-25, NFR-09 |
| «перегрузка и простои» персонала | Назначение работ сверх располагаемой загрузки бригады на дату вызывает предупреждение (норма загрузки уточняется, У-2) | FR-08 |
| «маржинальность», «загрузка техники», «продуктивность» | M = (S_дог − C_общ) / S_дог × 100 %; K_т = t_раб / t_пл × 100 %; продуктивность = факт / план, % | FR-22 |
| «шумные работы в определённые часы» | Предупреждение при планировании в запрещённые часы (в испытаниях 22:00–08:00); перечень часов задаёт организация-оператор | FR-27 |
| «рост компании без потери быстродействия» | NFR-01 и NFR-02 выполняются при 30 объектах, 100 пользователях, 100 000 записей в БД | NFR-03 |
| «регулярное резервное копирование» | Не реже одного раза в сутки (БД и файловое хранилище) с возможностью восстановления | NFR-06 |
| «защита от подбора пароля» | Блокировка на 15 минут после 5 неудачных попыток входа; доступ только по HTTPS | NFR-11 |
| «надёжное хранение паролей» | Только хэши адаптивной функции с индивидуальной солью | NFR-08 |
| «современные браузеры» | Актуальные стабильные версии Chrome, Firefox, Edge и мобильные браузеры на дату испытаний | NFR-15 |

В.4 Проверка на непротиворечивость

Таблица В.4 – Выявленные противоречия и стратегии разрешения

| № | Пара требований | Суть противоречия | Стратегия разрешения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NFR-02 ↔ таблица 4 ТЗ | NFR-02 задаёт формирование сводного PDF-отчёта не более 10 с, а таблица 4 ТЗ — «время формирования отчёта не более 30 с». | Уточнение области: 10 с — сводный PDF-отчёт для заказчика; 30 с — прочие отчёты (PDF, XLSX). Таблицу 4 ТЗ привести в соответствие с NFR-02. |
| 2 | NFR-02 ↔ FR-16 | PDF-файл 20 МБ (около 160 Мбит) невозможно полностью загрузить за 5 с при 5 Мбит/с (около 32 с). | Норма относится к отображению первой страницы при постраничной загрузке; полная загрузка не нормируется; способ измерения уточняется (У-9). |
| 3 | FR-14, NFR-13 ↔ NFR-10, CON-03 | Автономный режим хранит данные на устройстве прораба, а денежные показатели и данные чужих объектов ему недоступны. | На устройство загружаются только задачи, объёмы, чертежи и рабочие назначенных объектов; денежные показатели не передаются. |
| 4 | FR-25 ↔ NFR-09 ↔ NFR-12 | История изменений неизменяема, а ручная корректировка прогноза и исправление ошибок её меняют. | Исправление оформляется новой записью (автор, время); исходная запись не редактируется и не удаляется. |
| 5 | FR-07 ↔ NFR-12 ↔ CON-01 | Автоматический пересчёт прогноза и график конфликтуют с правом специалиста принимать решение. | Прогноз справочный; ручное значение хранится отдельно от расчётного; график и назначения меняются только после подтверждения пользователя. |
| 6 | FR-24, FR-25 ↔ CON-03 | Заказчик должен видеть историю изменений, а она содержит внутренние затраты и данные других объектов. | Заказчику показывается отфильтрованная история только его объекта (даты, статусы, акты, фотоархив). |
| 7 | FR-23 ↔ NFR-10 ↔ CON-04 | Расчёт выплат бригадам требует сумм, скрытых от прораба, а платежи остаются во внешней среде. | Суммы видят только менеджер и директор; система рассчитывает выплаты, но не проводит платежи. |
| 8 | FR-27 ↔ CON-01 | Учёт экологических ограничений может привести к автоматическому изменению графика. | Система только предупреждает о конфликте; график меняет специалист. |
| 9 | NFR-07 ↔ FR-26 ↔ NFR-16 | Повторы доставки (3 раза по 60 с) задерживают срочное уведомление об отмене выхода на смену. | Уведомление сразу отображается в интерфейсе; повторы относятся только к внешним каналам (push, email). |
| 10 | FR-04, FR-21 ↔ FR-28, CON-04 | Обмен файлами XLSX похож на интеграцию, а интеграции с учётными системами исключены. | Загрузка и выгрузка файлов вручную не считается интеграцией; обмен по программным интерфейсам — Won't Have. |
| 11 | NFR-03 ↔ NFR-01, NFR-02 | Требования NFR-01 и NFR-02 имеют приоритет Must Have, а их сохранение при нагрузке (NFR-03) — Should Have. | Must Have проверяются на тестовых данных по NFR-03; при расхождении допустима корректировка объёма нагрузки по согласованию с Заказчиком (У-4). |

В.5 Требования, подлежащие уточнению

Таблица В.5 – Требования, подлежащие уточнению

| № | Что подлежит уточнению | Требование | Порядок уточнения |
| --- | --- | --- | --- |
| У-1 | Полный перечень денежных показателей, скрываемых от роли «Прораб» | NFR-10, FR-02 | Уточняется с Заказчиком при проектировании интерфейса. |
| У-2 | Норма загрузки бригады и критерий перегрузки и простоя | FR-08 | Уточняется с Заказчиком до испытаний. |
| У-3 | Допуск по времени отправки уведомления («за 2 часа») и источник расчётного времени прибытия | FR-11, NFR-16 | Уточняется при проектировании. |
| У-4 | Реальная нагрузка (30 объектов, 100 пользователей, 100 000 записей — допущение) | NFR-03 | Уточняется по результатам нагрузочных испытаний. |
| У-5 | Каналы уведомлений (push, email) и способ доставки push | FR-26, NFR-07 | Определяется при проектировании. |
| У-6 | Порядок расчёта выплат бригадам (ставки, единицы) | FR-23 | Уточняется с Заказчиком до испытаний. |
| У-7 | Структура сводного отчёта, состав фотофиксации и показателей директора | FR-21, FR-22 | Уточняется с Заказчиком при проектировании интерфейса. |
| У-8 | Перечень экологических ограничений: часы запрета шумных работ (22:00–08:00 — допущение), запрещённые операции | FR-27 | Определяется организацией-оператором при вводе в действие. |
| У-9 | Способ измерения времени открытия PDF-файла 20 МБ (первая страница или весь файл) | NFR-02, FR-16 | Уточняется при разработке программы и методики испытаний. |
| У-10 | Срок хранения истории изменений и фотоархива | FR-17, FR-25 | Устанавливается организацией-оператором при вводе в действие. |
| У-11 | Состав акта выполненных работ и порядок его формирования | FR-18 | Уточняется с Заказчиком при проектировании. |

В.6 Обоснование числовых показателей

Таблица В.6 – Обоснование числовых показателей

| Показатель | Значение | Требование | Обоснование | Происхождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Время пересчёта прогноза | не более 3 с | NFR-01 | Менеджеру нужен оперативный прогноз; ожидание до 3 с не нарушает ход работы; проверяется замером на стенде. | Первичный анализ, «Первичные требования» |
| Порог выделения перерасхода | более 5 % | FR-20 | Отклонение до 5 % — допустимая погрешность сметы; выше требуется реакция менеджера. | Первичный анализ, «Первичные требования» |
| Пример расчёта прогноза | D = 10, P = 50 %, остаток 5 дней | FR-07 | Проверочный пример по формуле (2) для испытаний. | Первичный анализ, «Первичные требования» |
| Число фотографий в автономном режиме | до 10 | NFR-04 | Типовой фотоотчёт по задаче ограничен памятью устройства. | Первичный анализ, «Первичные требования» |
| Время синхронизации | не более 60 с | NFR-04 | Достаточно для передачи объёмов и до 10 фото при штатном канале. | Первичный анализ, «Первичные требования» |
| Открытие PDF-файла 20 МБ (от 5 Мбит/с) | не более 5 с | NFR-02 | Бригаде нужны чертежи на месте; достижимо для первой страницы (п. 2 таблицы В.4). | Первичный анализ, «Первичные требования» |
| Формирование сводного PDF-отчёта | не более 10 с | NFR-02 | Отчёт заказчику с фотофиксацией формируется по запросу; ожидание не должно затягивать встречу. | Первичный анализ, «Первичные требования» |
| Момент уведомления о поставке | за 2 ч до прибытия | NFR-16 | Прораб должен успеть подготовиться к приёмке материалов; допуск уточняется (У-3). | Первичный анализ, «Первичные требования» |
| Время отклика интерфейса | не более 3 с в 95 % запросов | NFR-02 | Интерактивная работа с планом и сметой; допущение. | Добавлено в ТЗ |
| Время формирования прочих отчётов | не более 30 с | NFR-02 | Допустимое ожидание при разовом формировании отчёта PDF или XLSX; допущение. | Добавлено в ТЗ |
| Нагрузка при испытаниях | 30 объектов, 100 пользователей, 100 000 записей | NFR-03 | Типичный масштаб небольшой ландшафтной компании; допущение, уточняется (У-4). | Допущение разработчика |
| Периодичность резервного копирования | не реже 1 раза в сутки | NFR-06 | Допустимая потеря данных — не более суток изменений; допущение. | Добавлено в ТЗ |
| Повтор доставки уведомления | не менее 3 раз с интервалом 60 с | NFR-07 | Перекрывает кратковременные сбои канала, не создавая избыточной нагрузки. | Допущение разработчика |
| Блокировка при подборе пароля | 15 мин после 5 попыток | NFR-11 | Затрудняет подбор пароля, не блокируя пользователя надолго. | Допущение разработчика |
| Время внесения объёма и фото | не более 1 мин | NFR-14 | Прораб работает на объекте; ввод не должен отвлекать бригаду. | Добавлено в ТЗ |
| Размер файла документации | до 20 МБ | FR-16 | Типичный размер PDF-чертежа участка; ограничивает нагрузку на канал и хранилище. | Первичный анализ, «Первичные требования» |
| Число ролей пользователей | 4 роли | FR-01 | Соответствует стейкхолдерам StH-01 – StH-04. | ТЗ, раздел 3 |
| Запрещённые часы шумных работ (испытания) | 22:00–08:00 | FR-27 | Типовое ограничение шумных работ; фактические часы задаёт организация (У-8). | Допущение разработчика |